MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  Nº 001/2015

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) JARDINES MATERNALES en la Ciudad de Venado Tuerto – Provincia de Santa Fe

Apertura: 12:30 hs. del 05/02/2015

Recepción de ofertas: hasta las 10.30 hs  de 05/02/2015

Presupuesto Oficial: $ 10.227.507,92

## PLAN INTEGRAL DE EDUCACIÓN

ÍNDICE GENERAL

SECCIÓN I.     LLAMADO A LICITACIÓN  Y RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN.

SECCIÓN II.    PLIEGO DE BASES y CONDICIONES GENERALES. (PBCG)

SECCIÓN III.   PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. (PCP)

SECCIÓN IV.   PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (PET)

SECCIÓN V.    LISTADO DE OBRAS SOLICITADAS.

MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

SECCIÓN I

LLAMADO A LICITACIÓN y RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN

Licitación Pública Nacional Nº  001/2015

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) JARDINES MATERNALES

en la Ciudad de Venado Tuerto – Provincia de Santa Fe

ÍNDICE DE CLÁUSULAS

- Comitente

- Objeto del Contrato

- Descripción de las Obras a realizar

- Localización Geográfica

- Presupuesto Oficial

- Plazo para la ejecución de las obras

- Leyes y Normas Vigentes

- Lista de Ítems de obra a contratar

- Jurisdicción, reclamación previa y domicilio

- Conocimientos de Antecedentes

- Adquisición de las bases de la licitación

- Precio  y Venta del Pliego

- Sistema de Contratación por Ajuste Alzado

- Forma de Cotizar

- Presentación y Evaluación de las ofertas

- Calendario de Actividades

- Garantía del mantenimiento de la oferta

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato

- Documentos Integrantes de la Oferta

- Aclaraciones sobre la documentación a presentar

MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

SECCIÓN I

LLAMADO A LICITACIÓN y RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN

Licitación Pública Nacional Nº  001/2015

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) JARDINES MATERNALES

en la Ciudad de Venado Tuerto – Provincia de Santa Fe

- COMITENTE: Municipalidad de Venado Tuerto. Provincia de Santa Fe

- OBJETO DEL CONTRATO: La presente Licitación Pública tiene por objeto contratar la Mano de Obra, Equipos. Materiales y Accesorios para la ejecución de dos (2) Jardines Maternales en la Ciudad de Venado Tuerto ubicados en los Barrios: “Norte y Ciudad Nueva”, de acuerdo a los proyectos expresados en los planos adjuntos.

Las obras se financiarán con fondos provenientes del Ministerio de Educación de la Nación.

- DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS A REALIZAR: Los trabajos a licitar correspondientes a la construcción de dos (2) jardines maternales, se realizarán sobre terrenos ubicados en los Barrios Norte y Ciudad Nueva de la ciudad de Venado Tuerto Provincia de Santa Fe.

MÓDULO 1: Jardín Maternal de 3 salas en Barrio Norte, según proyecto.

Ver planos adjuntos:

AP1 – Planta Tipo de 3 Salas.

AP2 – Planta de Techos de 3 Salas.

BS-01 – Balance de Superficies.

C1 a 5 – Cortes.

C1-01 – Plano Cielorrasos.

D01 – Detalle Constructivo.

D02 – Detalle Constructivo.

DET-INT 1 – Office y Sala de 1 y 2 años.

DET-INT 2 – Interior Salas.

DET-INT 3 – Interior SUM.

DET-INT 4 – Detalle Cocina.

DET-INT 5 – Sanitario accesible.

DET-INT 6 – Sala de Lactancia.

DET-M3-01 – Detalle Mueble Divisor.

DET-M3-02 – Detalle Mueble Divisor.

DET-M-03 – Detalle Mueble Ambulante.

DC-04 – Escalera y Rampa acceso.

E-01A – Platea de Fundación.

E-02 – Hormigón sobre Planta Baja.

E-03 – Estructura Cubierta.

E-04 -  Cortes Estructura 1 a 5.

IE01-OP2 – Unifilar y Tablero Opción 2 – Todo eléctrico.

IE01-OP3 – Unifilar y Tablero Opción 3 – Gas Envasado.

IE-02 – Instalación Eléctrica – Corrientes Débiles.

IE-04 – Artefactos Eléctricos.

IG – Instalación de Gas – Opción 3 sin calefactores a gas.

IC-INC – Instalación contra Incendios.

IC-01 – Cloacas.

IC-02 – Cortes Sanitarios.

IP-OP1 – Instalación Pluvial.

IS-01 – Instalación Sanitaria.

IS-02 – Tanque de Agua.

IS-03 – Artefactos Sanitarios.

PC-ALUM01 – Carpintería de Aluminio.

PC-ALUM02 – Carpintería de Aluminio.

CarpCH – Carpintería de Chapa.

PPuertas – Puertas Placa.

V-01 – Vistas.

MÓDULO 2: Jardín Maternal de 4 salas en Barrio Ciudad Nueva, según proyecto.

Ver Planos Adjuntos:

AP1 – Planta Tipo de 4 Salas.

AP2 – Planta de Techos de 4 Salas.

C1 a 5 – Cortes.

C1-01 – Plano Cielorrasos.

DET-INT 1 – Office y Sala de 1 y 2 años.

DET-INT 2 – Interior Salas.

DET-INT 3 – Interior SUM.

DET-INT 4 – Detalle Cocina.

DET-INT 5 – Sanitario accesible.

DET-INT 6 – Sala de Lactancia.

E-01A – Platea de Fundación.

IE01-OP2 – Unifilar y Tablero Opción 2 – Todo eléctrico. (*)

IE01-OP3 – Unifilar y Tablero Opción 3 – Gas Envasado. (*)

IE-02 – Instalación Eléctrica – Corrientes Débiles.

IE-04 – Artefactos Eléctricos.

IG – Instalación de Gas – Opción 3 sin calefactores a gas.

IC-INC – Instalación contra Incendios.

IC-01 – Cloacas.

IC-02 – Cortes Sanitarios.

IP-OP1 – Instalación Pluvial.

IS-01 – Instalación Sanitaria.

IS-02 – Tanque de Agua.

IS-03 – Artefactos Sanitarios.

PC-ALUM01 – Carpintería de Aluminio.

PC-ALUM02 – Carpintería de Aluminio.

CarpCH – Carpintería de Chapa.

PPuertas – Puertas Placa.

V-01 – Vistas.

- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Los trabajos a licitar se realizarán en los sectores descritos en el Pliego de Condiciones Particulares:

MÓDULO 1: Construcción Jardín Maternal de 3 Salas – Barrio Norte – Leoncio de la Barrera e Italia – Venado Tuerto.

MÓDULO 2: Construcción Jardín Maternal de 4 Salas – Barrio Ciudad Nueva – Libertad y Pasaje Alfonsina Storni – Venado Tuerto.

- PRESUPUESTO OFICIAL POR AJUSTE ALZADO: Pesos Diez millones doscientos veintisiete mil quinientos siete con 92/100 ( $ 10.227.507,92), dividida en dos (2) módulos, los que se detallan a continuación, constituido por los ítems de obras, descriptos en el Art. 8, de la presente Sección, según las especificaciones descriptas en la Sección IV – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

MÓDULO 1: Construcción Jardín Maternal de 3 Salas, según proyecto. Total del Presupuesto Oficial del Módulo N° 1= $ 4.655.486,98 (Pesos Cuatro millones seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis con 98/100)

MÓDULO 2: Construcción Jardín Maternal de 4 Salas, según proyecto. Total del Presupuesto Oficial del Módulo N° 2 = $ 5.572.020,94 (Pesos Cinco millones quinientos sesenta y dos mil veinte y tres con 94/100.

El Presupuesto oficial está calculado con base septiembre 2014

- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: se establece en 365 días tal cual lo descripto en el Pliego de Condiciones Particulares.

- LEYES Y NORMAS VIGENTES: Vale lo estipulado en el art. 1.1 del pliego de Bases y Condiciones Generales y en el art. 25 del Pliego de Condiciones Particulares.

- OBRAS A CONTRATAR: La MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO – Departamento General López – Provincia de SANTA FE invita a presentar ofertas para la ejecución de los ítems de obra detallados en la Sección V – Listado de Ítems.

Las especificaciones técnicas para la ejecución de estos ítems son los siguientes:

- Planos de obra y detalles de la presente licitación.

- El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus anexos de la presente licitación.

- Y toda otra documentación solicitada por la Dirección de Hábitat  de la municipalidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe.

- JURISDICCIÓN – RECLAMACIÓN PREVIA – DOMICILIO: En forma previa a la promoción de cualquier demanda judicial, el Prestador estará obligado a formular reclamación administrativa ante la Municipalidad tendiente a obtener el pronunciamiento del Departamento Ejecutivo Municipal.

A todos los efectos del contrato se considerarán como domicilio del Contratista el fijado en la propuesta, que deberá situarse en la ciudad de Venado Tuerto, bajo pena de inadmisibilidad.

Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en ellos se cursen, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio.

El Oferente deberá constituir su domicilio legal en la ciudad de Venado Tuerto, en la que deberá estar radicada la administración y la contabilidad con toda su documentación respecto a la operatoria objeto de este Pliego, y expresado en el Formulario ANEXO PL-11.

La participación en la licitación implica por parte del proponente, el expreso sometimiento a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Venado Tuerto y la renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder para atender toda cuestión que suscite la licitación, adjudicación y ejecución del contrato y expresarlo en el Formulario ANEXO PL-11.

- CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES: De acuerdo a lo estipulado en el art. 3.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales “Quien concurra a la presente Licitación no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento de este legajo, del lugar donde se ejecutarán estos trabajos y/o de sus accesos; el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como así también de los trabajos a ejecutar, de los equipos, herramientas, implementos,  instrumentos, utensilios, útiles, etc. a utilizarse, de los materiales y de la mano de obra especializada a emplearse, de las condiciones de aprovisionamiento, de todos los impuestos nacionales y provinciales y de las tasas que sean de aplicación a estos trabajos, de todo decreto, disposición, ley, norma, ordenanza, reglamento, etc. emanado de Autoridad Competente o de Organismos y/o Institutos, Públicos y/o Privados, en los órdenes internacional, nacional, provincial o municipal, que sea inherente a los mismos, o que con ellos tenga atingencia”.

- ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN: Todo interesado en concurrir a esta licitación, deberá adquirir en el lugar indicado en el aviso, un ejemplar completo del  legajo de la licitación, el que será entregado por el precio fijado extendiéndose el recibo en forma por dicha adquisición a nombre del adquirente, con expresa constancia del mismo.

El Pliego podrá adquirirse hasta una (1) hora antes del momento del Acto de Apertura, en el lugar indicado en el aviso del  llamado a esta Licitación.

El importe abonado, no será devuelto, aún en el caso de que la licitación fuese dejada sin efecto.

- PRECIO y VENTA DEL PLIEGO: Los interesados podrán adquirir un juego completo del pliego de bases y condiciones en las oficinas de la MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO – Secretaría de Planificación y Gestión  - Calle San Martín 899 - C.P. 2600 – Ciudad de Venado Tuerto - Provincia de Santa Fe y contra el pago de $ 4.000,00 (Pesos cuatro mil) ya sea en efectivo en sede del municipio o mediante depósito en la Cuenta N° 638/09 – CBU Nº 3300022810220000638093 - Banco Nuevo Banco de Santa Fe, Sucursal Venado Tuerto. Será requisito para participar en la Licitación, la adquisición del Pliego el que no podrá endosarse, transferirse ni cederse bajo ningún concepto.

- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: De acuerdo a lo establecido en el art. 1.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la contratación de las obras se realizará por el sistema de ajuste alzado con presupuesto oficial.

Los oferentes deberán ofertar la ejecución de obra según lo requerido en el Formulario de la Oferta –  Anexo PL-5 en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas.

- FORMA DE COTIZAR:

Cotización: Los oferentes podrán cotizar uno o dos módulos de obra. Pero por cada módulo deberán cotizar por la totalidad de los ítems descriptos en la Sección V – Listado de obras solicitadas.

Dicha cotización se realizará conforme lo establecido en el art. 3.1.3 Carpeta C – Requisitos Técnicos de la Sección II – Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La Planilla de Cómputos y Presupuestos – Anexo PL-2 se ha dividido en ítems con el objeto de poder realizar el control sobre el avance del contrato, por lo cual deberá detallar obligatoriamente todos los precios unitarios y totales solicitados en la misma.

Esta cotización deberá confeccionarse de acuerdo a las  siguientes pautas:

- Formulario de la Oferta:

De acuerdo a lo establecido en el art. 3.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Anexo PL–5.

- Cómputo y presupuesto:

A los fines de evaluar y comparar las distintas ofertas y para utilizar luego de la adjudicación de la obra, los oferentes deberán valorizar la misma de manera que permitan calcular las certificaciones mensuales, es por ello que el Oferente deberá completar 3 instancias de cotización:

a) Tabla de cotización de Oferta,

b) Análisis de composición de precios por cada ítem, y

c) Planilla Coeficiente Resumen.

- Tabla de Cotización de la Oferta, de acuerdo a lo establecido en el art. 3.1.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales – Anexo PL-2, la misma estará compuesto por la totalidad de rubros de obra cuya incidencia será la indicada en el Plan de Trabajos, incluyendo Gastos Generales, beneficios, impuestos, hasta la conformación del monto total cotizado. Este presupuesto discriminado, será confeccionado con indicación de unidad, cantidad, precio unitario, precio total e incidencias porcentuales en relación al rubro y al total de la obra.

- Planilla Coeficiente Resumen, de acuerdo a lo establecido en el art. 3.1.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales – Anexo PL-3.

- Análisis de Composición de Precios: de acuerdo a lo establecido en el art. 3.1.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales – Anexo PL-4. Por cada ítem enumerado en la Tabla de cotización de oferta descripta en punto a) de este inciso, el oferente deberá detallar los componentes y su costo asociado, desglosar en cada uno de los ítems de obra en los materiales, equipos y mano de obra que lo compongan, indicando su unidad, cantidad, o rendimiento, precio unitario y precio total.

Los oferentes al elaborar sus respectivas propuestas deberán formularlas de conformidad con lo establecido por la Leyes Nacionales, sus Decretos reglamentarios, y/o Leyes y/o Decretos Nacionales o Provinciales vigentes o a dictarse; teniendo primacía lo establecido por los mismos por sobre los artículos del presente Pliego.

Los precios serán cotizados en PESOS ($), o moneda de curso legal en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Los precios para determinar la oferta estarán referidos al mes de enero de 2015.

- PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

  - Las ofertas deben ser presentadas hasta el día y horario establecido en el punto 16.4 de la presente Sección.

  - El contenido de la misma deberá responder a establecido como resumen en la cláusula 19, de la presente Sección y en la forma establecida en el art 3.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - Las ofertas solicitadas serán presentadas por  la totalidad de los ítems descriptos en la SECCION V – Listado de Obras Solicitadas. Los licitantes no podrán presentar una oferta que no incluya la totalidad de los ítems solicitados. Si ello ocurriera la oferta será desestimada.

  - La evaluación y comparación de las ofertas se harán de acuerdo a lo que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  resulte más favorables a los intereses del municipio y que se ajuste sustancialmente a las condiciones del pliego.

- CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

  - Venta e inspección de pliegos: de lunes a viernes de 7,00 hs a 13,00 hs hasta el 05/02/2015. a las 10:30hs en la siguiente dirección: MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO – Secretaría de Planificación y Gestión  - Calle San Martín 899 - C.P. 2600 – Ciudad de Venado Tuerto - Provincia de Santa Fe – Tel.: 03462 – 421417 – 421907 – Int. 252.

  - Recepción de consultas: por escrito (nota/email) se aceptarán hasta el 02/02/2015, en la Secretaria de Planificación y Gestión, Municipalidad De Venado Tuerto  - Calle San Martín 899 - C.P. 2600 – Ciudad de Venado Tuerto - Provincia de Santa Fe – Tel.: 03462 - 421417 – 421907 -  Int. 252 – Email: planificaciónygestion@venadotuerto.gov.ar

  - Entrega de respuestas y aclaraciones al pliego: serán efectuadas por escrito hasta  48 hs antes de la apertura de la Licitación.-

  - Recepción de ofertas: hasta el 05/02/2015 a las 10,30 hs. en la Municipalidad de Venado Tuerto  - Calle San Martín 899 - C.P. 2600 – Ciudad de Venado Tuerto - Provincia de Santa Fe – Tel.: 03462-421417 – 421907 - Int. 252 – Iniciando Expediente Municipal en la Sección Mesa de Entrada.

  - Apertura de ofertas: con presencia de los participantes que deseen asistir, el 05/02/2015 a las 12,30. hs en la Municipalidad de Venado Tuerto  - calle San Martín 899 - C.P. 2600 – Ciudad de Venado Tuerto - Provincia de Santa Fe – en Sala de Reuniones.

  - Visita de Obra: A solicitud de los oferentes, podrá realizarse una visita de obra, fijándose para el día 29/01/2015 a las 10 hs., lugar de encuentro hall del Palacio Municipal, San Martín y Marconi.

- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta según el siguiente detalle:

  - Monto de la Garantía de la Oferta: La garantía de mantenimiento de la propuesta es de $ 102.275,00 (Pesos Ciento dos mil doscientos setenta y cinco con 00/100) en el caso que cotice los 2 módulos de obra.

En el caso de que se coticen parcialmente los módulos, la garantía de la oferta, se establece en:

Módulo 1: $ 55.721,00 (Pesos Cincuenta y cinco mil setecientos veinte uno con 00/100)

Módulo 2: $ 46.554,00 (Pesos Cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y cuatro con 00/100)

según el art. 3.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - Formas de Constitución: Constituidas en alguna de las formas establecidas según art. 3.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - Plazo de Mantenimiento de la Oferta: De acuerdo a lo establecido en el art. 3.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y al plazo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, los oferentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de noventa (90) días corridos contados desde la fecha de apertura del acto licitatorio.

Transcurridos los mismos sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada automáticamente la oferta por otros treinta (30) días corridos.

- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: La formalización del contrato deberá ir acompañada de una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, según el siguiente detalle y de acuerdo al establecido en el art. 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: De acuerdo a lo establecido en el art. 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - Formas de Constitución: Constituidas en alguna de las formas establecidas en el art. 3.1.1 a del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - Plazo  de conservación y garantía de la obra y bienes y servicios elegibles: De acuerdo a lo establecido en el art. 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA: Original y 1 (una) copia) de acuerdo a lo establecido en el art. 3.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - Documentación del Sobre:

EL Sobre contendrá:

- Carpeta A: Requisitos legales y Contables de la Presentación de acuerdo a lo establecido en el art 3.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales:

  - Antecedentes de la empresa: datos de contacto.

  - Comprobante de la Garantía de la Oferta.

  - Certificado de capacidad de contratación anual

  - Recibo compra del Pliego.

  - Declaración Jurada de conocimiento del lugar, según Anexo PL-1.

  - Acreditación de acuerdo a derecho de representación o personería de los firmantes de la propuesta.

  - Comprobante actualizado de inscripción del Representante Técnico

  - Constancias que acrediten cumplimiento de las normas impositivas provinciales

  - Declaración jurada de fijación de domicilio legal en la ciudad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, donde se tendrán por válidas  todas las notificaciones que se efectuaren con motivo o en ocasión de la presente Licitación y/o sus efectos normales o anormales y aceptación de jurisdicción legal de los Tribunales Ordinarios Provinciales que según lo prescripto por la Ley Orgánica de Tribunales corresponda al domicilio del Comprador. (según  Anexo PL-11).

  - En caso de UTE, ver art. 3.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - En caso de Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, cooperativas o sociedades comerciales en forma individual o en UTE, deberán presentar información complementaria de acuerdo al art. 3.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - Aspectos impositivos y previsionales, de acuerdo al art. 3.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - Referencias bancarias y comerciales

  - Pliego de Condiciones y Especificaciones: sellado y firmado en cada una de sus hojas por el titular de la Empresa Oferente o su representante legal. (sólo una copia incluida en la carpeta identificada como original). Contendrá los planos y documentación técnica del presente Pliego en original, en todas sus partes y las circulares aclaratorias de la Licitación Pública para la que se efectúa la oferta.

- Carpeta B: Requisitos para la evaluación de la capacidad empresaria, técnica y económica-financiera de acuerdo a lo establecido en el art 3.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- Carpeta C: Requisitos Técnicos de acuerdo a lo establecido en el art 3.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales:

  - Cómputo y presupuesto de la oferta.

  - Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.

  - Coeficiente Resumen.

  - Análisis de Precios.

  - Listado de Equipos.

  - Listado de Personal.

- Propuesta Económica: En sobre cerrado dentro del anterior de acuerdo a lo establecido en los art 3.1 y 3.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

- El firmante de las ofertas, en el caso que no figure en el Contrato Social y/o Actas del Directorio con poder para comprometer a la empresa oferente,  deberá presentar un  poder  otorgado ante escribano público, donde conste su  autorización para obligar a la Empresa.

- Las causales de inadmisibilidad de las ofertas están descriptas en el art. 4.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales